ВВЕДЕНИЕ

Сложность современной авиационной техники, большой объем взаимосвязанных работ по ее подготовке к полетам, широкое применение средств наземного контроля предъявляют высокие требования к совершенствованию форм и методов организации технологических процессов предполетного обслуживания летательных аппаратов (ЛА).

Подготовка группы летательных аппаратов к полетам представляет собой сложный организационно-технологический процесс, требующий применения математических методов и технических средств управления, а также эффективного инженерно-авиационного и материально-технического обеспечения [1–3].

Инженерно-авиационное и материально-техническое обеспечение полетов – это комплекс мероприятий, направленных на поддержание авиационной техники, средств ее эксплуатации и ремонта в постоянной исправности и готовности к выполнению поставленных задач, достижение безотказности и высокой эффективности их применения, обеспечение требуемого уровня надежности.

Проблема управления предполетной подготовкой летательных аппаратов обусловлена необходимостью выполнения в кратчайшие сроки большого количества трудоемких функций:

– сбор, передача и обработка больших объемов постоянно обновляющейся информации о наличии и состоянии авиационной техники, вариантах снаряжения ЛА, сроках их подготовки к полетам, укомплектованности инженерно-техническим составом, ресурсе летательных аппаратов и авиационных двигателей;

– анализ и оценка обстановки;

– разработка планов инженерно-авиационного обеспечения полетов;

– принятие эффективных и своевременных управленческих решений;

– доведения задач до исполнителей.

Особую остроту проблема управления предполетной подготовкой летательных аппаратов приобретает в случае использования подвижных аэродромов, для которых характерна ограниченность различного рода ресурсов, необходимых для выполнения  технологических операций по  подготовке ЛА к вылету (технических позиций, на которых выполняются отдельные работы, непосредственных исполнителей работ и пр.).

Это предопределяет необходимость автоматизации управления технологическими процессами подготовки летательных аппаратов к вылету, что, в свою очередь, требует разработки математических методов принятия управленческих решений, рассмотрению которых посвящена данная книга.

Монография состоит из шести разделов и приложений.

В первом разделе дана общая характеристика подвижных аэродромов, изложена технология технического обслуживания летательных аппаратов, приведена функциональная структура автоматизированной системы управления предполетной подготовкой ЛА на подвижном аэродроме.

Второй раздел содержит изложение метода оперативного планирования технологических процессов технического обслуживания летательных аппаратов на подвижном аэродроме, а также алгоритмов автоматического формирования канонического описания сетевых моделей процессов подготовки ЛА к вылету, расчета подобных моделей и корректировки сроков выполнения технологических операций в пределах установленного резерва времени.

В третьем разделе приведены методы и алгоритмы определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету, планирования расстановки ЛА перед началом их предполетного обслуживания и после полетов, построения графиков перестановки ЛА между техническими позициями и стояночными местами подвижного аэродрома.

Четвертый раздел содержит описание методов и алгоритмов планирования движения летательных аппаратов между техническими позициями подвижного аэродрома, предназначенными для выполнения технологических операций их предполетного обслуживания. В частности, представлены алгоритмы построения типовых технологических маршрутов, выбора наиболее рациональных графиков передвижения ЛА, планирования перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету.

В пятом разделе представлены математические модели оптимизационных задач планирования предполетного обслуживания летательных аппаратов на подвижных аэродромах. К числу таких задач относятся, прежде всего, задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества ЛА за заданное время, заданного количества ЛА за минимальное время и др. Доказано, что приведенные математические модели могут быть преобразованы к канонической форме экстремальных комбинаторных задач с линейной структурой.

Шестой раздел содержит описание алгоритмов решения оптимизационных задач планирования предполетного обслуживания летательных аппаратов. Преобразование математических моделей к указанной канонической форме позволяет использовать для решения рассмотренных оптимизационных задач различные модификации алгоритма, реализующего метод направленного перебора вариантов.

В приложениях приведены примеры решения перечисленных задач планирования технологических процессов предполетного обслуживания летательных аппаратов на подвижном аэродроме.

Монография предназначена для научных работников, аспирантов и специалистов в области проектирования автоматизированных систем управления технической эксплуатацией летательных аппаратов.

Авторы выражают глубокую благодарность Б.Г.Масловскому за помощь в подготовке рукописи данной книги.